## Slide 1: JAVA Project 【班級自治平台】
［第十三組］
01057107 戴毓辰
01057116 李 岳
01057014 洪淵傳

## Slide 2: 系統概述與特色
登入系統
匿名留言板
方便班級管理
集中各式活動行程

## Slide 3: 系統原預定功能
幹部管理
公告消息
問問題
活動

## Slide 4: 流程圖
登入介面
註冊介面
主介面
課程消息
其他消息
留言板
抽籤

## Slide 5: 使用者介面

## Slide 6: 使用的功能 (上課沒教的)
Regular Expression (註冊)
MySQL (註冊、登入)
java.util.date (消息欄、留言板)

## Slide 7: 遭遇問題與解決方法
功能清單
  問題：
  原本想把每一個功能按鈕都分別命名加入
  程式碼複雜冗長
  解決：
  將功能按鈕新增到JButtonList裡

## Slide 8: 遭遇問題與解決方法
GUI排版
  問題：
  排版程式碼複雜冗長
  解決：
  用GridBagLayout將大部分排版code集合

## Slide 9: 未來可改進部分
部屬
流程、GUI優化
主程式新增更多功能
課程消息爬蟲
自動刪除過期資料

## Slide 10: 工作時程
時程 | 預計變更項目
4/12 | 研究開發技術
4/26 | 基礎物件
5/3 | UI雛形 & 基本功能
5/10 | 進階功能
5/17 | 完善
5/24 | 最終版本決定 & 測試
5/31 | Demo
時程 | 實際變更項目
4/12 | 研究開發技術
4/30 | 主頁面GUI設計
5/20 | 實作消息功能
5/24 | 登入GUI以及功能
5/25 | 註冊GUI以及功能
5/26 | 抽籤功能、註冊功能優化
5/28 | 優化GUI、整合登入系統、主程式
5/29 | 帳號權限新增
5/30 | 功能優化、最終版本確認

## Slide 11: 工作分工
戴毓辰 | 李岳 | 洪淵傳
主頁面 GUI 消息新增功能 留言板、抽籤功能 使用者權限 | 登入、註冊功能 登入、註冊 GUI | SQL程式、技術研究 BUG測試、提供修改想法

## Slide 12:  THE END 
Thanks For Listening!